## Slide 1
Reunião Semanal
Grupo 5 - KnowÜ
André Santos
Dylan Colonhesi
Felipe Mallasen
Felipe Kling
Guilherme Nascimento
Renato Paulino
Status Report do Projeto
”Aplicação para combinar eventos culturais
com pessoas próximas a localização do
usuário em tempo real”
Data: 07/02/2022
Professor: Gislayno Ficuciello Monteiro
Notes: 1

## Slide 2
SEMANA 4 – 25/04/2022
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Progressos c/ responsáveis
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos c/ responsáveis
Tela de FAQ # Andre
Tela de Home Evento # Kling
Tela de Perfil # Mallasen
Tela de Esqueceu a senha # Renato
Load Balance # Guilherme
Toast de Erro # Dylan
Toast de Sucesso # Dylan
WebServers na EC2 # Guilherme
Banco de dados EC2 # Guilherme
Back-End na EC2# Guilherme
Tela de Mapa # Guilherme
Frente Plataforma Configurar o Certificado Digital # Grupo Frente Back-end Total integração mobile # Grupo | Frente Front-end | Frente Negócios
Farol do Projeto
Notes: 2